|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Vamos por buen camino, ya que tenemos avanzado lo que tenemos planeado, un poco atrasados en el punto del login de la página, ya por contratiempos personales del encargado, pero aun así vamos por buen camino. Los principales factores que ayudaron a desarrollar el proyecto hasta el momento es la motivación del grupo en desarrollar el proyecto, por ejemplo, el desarrollo de la base de datos fue realizada velozmente por estas circunstancias. Y por el lado que dificulto el desarrollo fue contratiempos del equipo como trabajo o temas personales. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Intentamos enfrentar cada uno las dificultades que encontramos en el proyecto de forma que no afecte al tiempo de desarrollo de las actividades, esto, desarrollando de a poco algunos puntos para tener un avance aun teniendo problema de tiempo o complicaciones en el desarrollo. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  En los entregables de la semana pasada, encontré que trabaje de forma correcta y ordenada, lo cual ayuda a mis compañeros en no retrasarlos o esperar mis avances, ahora actual, tengo problemas con el desarrollo del Login de la página web por tener que estudiar una nueva herramienta de desarrollo, lo cual por tiempo no lo tengo tan avanzado. Lo cual podría mejorar dándole más tiempo al desarrollo de este proceso, pero por temas personales no logro establecer. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Una de nuestras inquietudes son los posibles Plus que tenemos que agregar a nuestro proyecto, ya que lo más importante es un agregado impactante a desarrollar y que se logre hacer en el tiempo correspondiente dentro del proyecto. Esto sumándolo a que es un proyecto con poco tiempo a desarrollar y que algunos de los participantes del grupo trabajan, dando complicaciones en tiempo a desarrollar. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Tenemos establecido actividades individuales en el grupo, el cual desarrollamos diariamente una reunión para verificar avances o problemas con el desarrollo, actualmente cada actividad a realizar esta establecida a cada miembro el cual quiera desarrollar estos procesos. De todas maneras nos ayudamos o apoyamos en nuestras actividades para que todos tengamos conocimiento de que crea cada uno. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Encuentro que el grupo está desarrollando el proyecto de forma correcta, el cual se nota que tenemos iniciativa y motivación para trabajar en el proyecto. Algunos puntos positivos a destacar es que todos tenemos claro que realizar y que herramientas usar para finalizar las actividades a la par que tenemos motivación para desarrollar el proyecto para terminar los trabajos a realizar. Podríamos mejorar un poco el tema de los tiempos, pero actualmente el grupo con trabajos o problemas personales es entendible que esto no pueda lograrse, pero este sería el punto más importante a mejorar. |