

| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | | Sistema | Actividad | % Avance | Objetivo Logrado | | --- | --- | --- | --- | | Ingresos | Login | 40% | Inicia sesión de usuario | | Procesos | Verificación de usuarios registrados | 40% | Procesa si el usuario estaba pre registrado y si estan bien las entradas de datos | | Salidas | Resultado de si o no está registrado | 50% | Si existe la cuenta o no, diga lo que corresponde. | | Documentación | Carta Gantt,  Evidencias,  Informes a realizar por asignatura Capstone | Al día (100%) | Informes y evidencias para el proceso listos | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos | *No hay ajustes* |
| Metodología | *No hay ajustes* |
| Evidencias de avance | *Registro e inicio de sesión por usuarios*  *Diferenciar estatus de los usuarios como administradores y usuarios tradicional*  *Subir videos complementarios que queden cargados en la página* |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-0) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| *Administración de Bases de Datos* | *Creación BD*  *Integración de la pasarela de pago​.* | *Servicios de hosting*  *Licencias de software*  *Sistema de Gestión de Bases de Datos* | *Semana 16-17* | *Osvaldo Venegas* | *Escalabilidad*  *Rendimiento*  *Automatización* | *En curso* | *No hay ajustes* |
| *Desarrollo de Software* | *Desarrollo del sistema de login​.*  *Diseño de interfaces y mockups​).* | *Herramientas de desarrollo web*  *Servicios de hosting* | *Semana 16-17* | *Fabian Muñoz* | *Dificultades:*  *Complejidad del código*  *Escalabilidad*  *Gestión de usuarios*  *Facilitadores:*  *Uso de metodologías ágiles*  *Uso de bibliotecas y paquetes existentes*  *Frameworks de frontend* | *En curso* | *No hay ajustes* |
| *Seguridad en sistemas computacionales* | *Pruebas de seguridad y rendimiento* | *Firewalls*  *Software de Cifrado*  *Sistemas de Gestión de Identidades y Accesos (IAM)* | *Hasta finalizar el proyecto* | *Andres Castillos* | *Dificultades:*  *Complejidad en la simulación de ataques*  *Actualización continua*  *Facilitadores:*  *Buenas prácticas y guías*  *Firewalls gestionados*  *Uso de cifrado estandarizado* | *En curso* | *No hay ajustes* |

| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| --- |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:  Actualmente, una de las principales dificultades que enfrentamos en el desarrollo del proyecto es la gestión del tiempo. La semana del 18 nos retrasó varios días en la producción, y algunos miembros del equipo han tenido que ausentarse o no han podido cumplir con sus tareas debido a situaciones personales de fuerza mayor.A pesar de estos contratiempos, hemos visto fortalezas dentro del equipo, especialmente en la comunicación y el trabajo colaborativo. Esto se ha reflejado particularmente en el desarrollo de la base de datos y en algunas secciones del sistema de login de la página web, donde hemos logrado avanzar de manera eficiente gracias a la cohesión del grupo. |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas:  *No se ha realizado ningún ajuste ni eliminación de las actividades, ya que consideramos que todas son importantes. Además, estamos avanzando a buen ritmo en el desarrollo del proyecto, por lo que no vemos necesario hacer modificaciones en el plan de actividades por el momento.* |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:  *Las actividades que aún no hemos iniciado son la* ***integración de la pasarela de pago****, la* ***carga de videos para capacitación*** *y la* ***implementación de la integridad de seguridad de la página****. Hemos decidido dejarlas para el final del sprint, ya que requieren una implementación detallada y se consideran elementos clave, pero complementarios, dentro del desarrollo general. Estas tareas serán abordadas con la misma dedicación, asegurándonos de que el sistema esté preparado para recibir estos componentes finales sin afectar el progreso logrado hasta ahora.* |
| --- |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-0)