CAPSTONE

Informe avance proyecto APT

CAPSTONE

Sección 005D

Integrantes:

Andrés Castillo

Fabián Muñoz

Osvaldo Venegas

Presentación del proyecto

KineCap es una aplicación web desarrollada con React en el frontend y Flask en el backend, diseñada para la gestión de cursos en el área de capacitación médica. Incluye módulos para la autenticación de usuarios, manejo de cursos, y evaluación del progreso educativo. Los usuarios pueden inscribirse en cursos relacionados con técnicas de kinesiología y tratamientos médicos, completar módulos y lecciones, y finalmente recibir certificaciones. La aplicación también integra una base de datos PostgreSQL para la gestión y almacenamiento de la información.

Propuestas de ajustes al proyecto

Durante la última semana enfrentamos un problema con el port a Windows, lo que nos retrasó en la continuidad del proyecto. Esto nos ha generado un atraso de una semana, ya que tuvimos que dedicar tiempo a resolver el inconveniente antes de continuar con el desarrollo. Para recuperar el tiempo perdido, será necesario trabajar algunas horas extra cada día y así cumplir con los plazos establecidos.

Evidencias de avance del proyecto

Método Register:

Método Login:

Contraseña incorrecta

Credenciales Buenas

Método Update pass

Token expired sin sesión iniciada

Método GetUsers